Приложение 1

к  отчету по муниципальной программе на 01.07.2020 года

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»

на  01.07.2020 года

(тыс. руб.)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Камышевского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Повышение качества жизни населения на территории Камышевского сельского поселения | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Поддержание санитарных норм и эстетического вида территории поселения. Повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей Камышевского сельского поселения. | 2019 | 2030 | 926,8 | 926,8 | 364,7 | 562,1 Средства будут освоены во втором полугодии 2020 года |
|  | Основное мероприятие 2.1. Организация и содержание уличного освещения | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Обеспечение качественной работоспособности сетей наружного освещения | 2019 | 2030 | 876,4 | 876,4 | 338,6 | 537,8 Средства будут освоены во втором полугодии 2020 года |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация работ по Центру занятости населения | Администрация Камышевского сельского поселения. Специалист второй категории Лавриненко Е.В. | Содействие в трудоустройстве населения. Обеспечение чистоты и порядка в сельском поселении. | 2019 | 2030 | 28,0 | 28,0 | 6,3 | 21,7 Средства будут освоены во втором полугодии 2020 года |
|  | Основное мероприятие 2.3. Приобретение материальных запасов (известь, краска) для ремонта прочих объектов благоустройства | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Поддержание санитарных норм и эстетического вида территории поселения. | 2019 | 2030 | 10,0 | 10,0 | 7,4 | 2,6 Экономия бюджетных средств. |
|  | Основное мероприятие 2.4. Приобретение скамеек и урн для благоустройства сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Повышение качества жизни населения на территории Камышевского сельского поселения | 2019 | 2030 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | - |
|  | Основное мероприятие 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Повышение уровня информированности собственников помещений об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 2019 | 2030 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | - |
|  | Основное мероприятие 3.1. Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитической базы данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Администрация Камышевского сельского поселения. Глава Администрации сельского поселения Канатова В.Е. | Создание базы данных ЖКХ, улучшение жилищных условий для жителей поселения | 2019 | 2030 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 932,5 | 932,5 | 370,4 | 562,1 Средства будут освоены во втором полугодии 2020 года |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | 932,5 | 932,5 | 370,4 | 562,1 Средства будут освоены во втором полугодии 2020 года |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                                                           Канатова В.Е.

Заведующий сектором экономики и финансов                                                                                  Апрышкина Т.В.

.

Приложение 2

к  отчету по муниципальной программе на 01.07.2020 года

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»

на 01.07.2020 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Всего | 932,5 | 932,5 | 370,4 |
|  | местный бюджет | 932,5 | 932,5 | 370,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений | 932,5 | 932,5 | 370,4 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» | Всего, в т.ч. | 926,8 | 926,8 | 364,7 |
|  | - местный бюджет | 926,8 | 926,8 | 364,7 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация и содержание уличного освещения» | Всего, в т.ч. | 876,4 | 876,4 | 338,6 |
|  | - местный бюджет | 876,4 | 876,4 | 338,6 |  |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. «Организация работ по центру занятости» | Всего, в т.ч. | 28,0 | 28,0 | 6,3 |
|  | - местный бюджет | 28,0 | 28,0 | 6,3 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. «Приобретение материальных запасов для ремонта прочих объектов благоустройства» | Всего, в т.ч. | 10,0 | 10,0 | 7,4 |
|  | - местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 7,4 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 «Приобретение скамеек и урн для благоустройства сельского поселения» | Всего, в т.ч. | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
|  | - местный бюджет | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. …. |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Развитие жилищного хозяйства» | Всего, в т.ч. | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
|  | - местный бюджет | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитической базы данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Всего, в т.ч. | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
|  | - местный бюджет | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации Камышевского

сельского поселения                                                                                     Канатова В.Е.

Заведующий сектором

экономики и финансов                                                                                  Апрышкина Т.В.