Отчет о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за  9 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие: обработка и исследования территории Камышевского сельского поселения от клещей, в том числе: | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Горбатенко А.А. | Проведение профилактических мероприятий в целях предотвращения заболеваний людей и животных в поселении | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 17,0 | 16,5 |  |
| 1.1.1. | Обработка территории поселения от клещей |  |  |  |  | 14,8 | 14,7 |  |
| 1.1.2. | Исследования территории поселения от клещей |  |  |  |  | 2,2 | 1,8 |  |
| 1.2. | Озеленение территории Камышевского сельского поселения, том числе: | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйстВА Горбатенко А.А. | Улучшение экологической обстановки на территории поселения | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 282,5 | 182,4 |  |
| 1.2.1. | Выплата заработной платы внештатным работникам по благоустройству |  |  |  |  | 235,3 | 160,5 |  |
| 1.2.2. | Приобретение материальных запасов (лески, масла, бензина для газонокосилок) |  |  |  |  | 33,2 | 21,9 |  |
| 1.2.3. | Приобретение газонокосилок |  |  |  |  | 14,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Мероприятия по охране окружающей, в том числе: | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Горбатенко А.А. | Уменьшение загрязнений окружающей среды | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 94,9 | 82,8 |  |
| 1.3.1. | Основное мероприятие: ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения |  |  | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 70,9 | 70,8 |  |
| 1.3.2. | Основное мероприятие: содержание и обслуживание контейнера для ртутьсодержащих отходов |  |  | 01.01.2017 | 31.12.17 | 24,0 | 12,0 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: уплата налога на имущество (роторную косилку) | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Горбатенко А.А. | Своевременная и в полном объеме уплата имущественного налога организации | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 3,0 | 1,4 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: | 397,4 | 283,1 |  |
| Всего по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»: | 397,4 | 283,1 |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за  9 МЕСЯЦЕВ 2017 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 397,4 | 283,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 397,4 | 283,1 |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» | всего | 397,4 | 283,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 397,4 | 283,1 |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                                                 Канатова В.Е.

Заведующий сектором экономики и финансов                                                                        Апрышкина Т.В.