РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2016 г. 			             № 83 			      х. Камышевка

Об  утверждении  отчета о реализации  муниципальной

программы      Камышевского     сельского    поселения

Орловского   района    «Охрана  окружающей  среды  и

рациональное природопользование» за 2015 год

- В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 06.09.2013 N 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения», Администрация Камышевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Камышевского

- сельского поселения                                                                      В.Е.Канатова

# Приложение

# к постановлению

# Администрации Камышевского

# сельского поселения

# от 28.04.2016 №83

Отчет о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

по результатам за 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие: обработка и исследования территории Камышевского сельского поселения от клещей, в том числе: | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Щербакова Л.Ю. | Проведение профилактических мероприятий в целях предотвращения заболеваний людей и животных в поселении | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 13,1 | 13,0 |  |
| 1.1.1. | Обработка территории поселения от клещей |  |  |  |  | 9,4 | 9,3 |  |
| 1.1.2. | Исследования территории поселения от клещей |  |  |  |  | 3,7 | 3,7 |  |
| 1.2. | Озеленение территории Камышевского сельского поселения, том числе: | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Щербакова Л.Ю. | Улучшение экологической обстановки на территории поселения | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 203,7 | 155,7 |  |
| 1.2.1. | Выплата заработной платы внештатным работникам по благоустройству |  |  |  |  | 127,5 | 127,4 |  |
| 1.2.2. | Приобретение газонокосилки |  |  |  |  | 7,2 | 7,2 |  |
| 1.2.3. | Приобретение материальных запасов (лески, масла, бензина для газонокосилок) |  |  |  |  | 21,2 | 21,1 |  |
| 1.2.4. | Приобретение саженцев (деревья и кустарники) |  |  |  |  | 47,8 | - |  |
| 1.3. | Мероприятия по охране окружающей, в том числе: | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Щербакова Л.Ю. | Уменьшение загрязнений окружающей среды |  |  | 89,0 | 89,0 |  |
| 1.3.1. | Основное мероприятие: ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения |  |  | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | 79,0 | 79,0 |  |
| 1.3.2. | Основное мероприятие: содержание и обслуживание контейнера для ртутьсодержащих отходов |  |  | 01.01.2015 | 31.12.15 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: уплата налога на имущество (роторную косилку) | Глава Администрации Камышевского сельского поселения В.Е.Канатова, специалист по вопросам муниципального хозяйства Щербакова Л.Ю. | Своевременная и в полном объеме уплата имущественного налога организации | 01.01.2014 | 31.12. 2014 | 2,5 | 2,4 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: | 308,3 | 260,1 |  |
|  | Всего по муниципальной программе: | 308,3 | 260,1 |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Камышевского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за  2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 308,3 | 260,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 308,3 | 260,1 |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» | всего | 308,3 | 260,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 308,3 | 260,1 |